## Slide 1
Sanierung- und Stadterneuerung in Blumenthal
Stand der Dinge und Ausblick, Einbindung des Beirats
12.09.2022
Dr. Hanna Augustin und Katharina Waschau, SKUMS Ref. 72

## Slide 2
Sanierung und Stadterneuerung in Blumenthal: Stand der Dinge
Begleitung und Kommunikation des Prozesses vor Ort: Gremien
Integriertes Entwicklungskonzept: Stand der Dinge
Integriertes Entwicklungskonzept: 13 Schlüsselmaßnahmen der Sanierung und Stadterneuerung
Ausblick

## Slide 3: Stadterneuerung und Sanierung in Blumenthal
Stand der Dinge
Sommer 2020
Beschluss Vorbereitende Untersuchungen
Sommer 2022
Beschluss Sanierungsgebiet
Herbst/Winter 2022
Entwicklung Integriertes Entwicklungskonzept
Beschluss und Ausschreibung Sanierungsträger
Etablierung von Begleitgremien
Frühjahr 2023
Beschluss Integriertes Entwicklungskonzept
Vertragsschluss Sanierungsträger
2035
Ab Sommer 2023
Umsetzung Maßnahmen

## Slide 4: Begleitung und Kommunikation des Prozesses vor Ort
Gremien
Stadtentwicklungsprozess Blumenthal (WiN + Lebendige Zentren (inkl. Sanierung))
Quartiersrat (4 x Jahr)  Aufgaben erweitern! (Inhalte: aktuelle Infos/Entwicklungen, Beratung+Empfehlung zu Förderprojekten, Beschluss neue WiN Projekte + neue Zentrumsprojekte (Verfügungsfonds): „Blumenthal Fonds 1+2“)
Akteure: QM, Gebietsbeauftragung, aktive Träger + Vereine, Vertretung Kita/Schule, Vertretung Politik, Vertretung Stadtteilöffentlichkeit, Vertretung Eigentümerschaft
Lenkungsgruppe Stadtentwicklung Blumenthal (4 x Jahr): (Inhalte: Sachstandsbericht Einzelprojekte, strategische Koordination, Programmfortschreibung)
Akteure: Sanierungsträger, SKUMS Ref. 72, BBN, SJIS, SKB, SWAE, WFB, LfD, OA, QM, 2 entsendete Personen Beirat
Projektbezogene AG‘s (Inhalte: Maßnahmenvorbereitung, -begleitung und -umsetzung)
Akteure: Gebietsbeauftragung, Projektträger, weiter aktive Akteure
Jour Fixe Lebendige Zentren: Blumenthal (alle 6 Wochen):
(Inhalte: Aktuelles Kurz-Projekteupdate, Definition Arbeitsprioritäten, Stolpersteine beiseite räumen) Akteure: Sanierungsträger + SKUMS Ref. 72
Austausch Erfolge/ Stolper-steine
Beirat Beteiligung nach BeiratsOG
Empfehlung Anpassung/ Fortschreibung „Perspektive Stadtteilöffent-lichkeit“
Berichten
Berichten
Entwurf

## Slide 5: Integriertes Entwicklungskonzept (IEK) für Blumenthal
Grundlage für den Einsatz von Fördermitteln aus der Städtebauförderung
Beschreibt das Fördergebiet (größer als Sanierungsgebiet)
Priorisiert die Maßnahmen (Schlüsselmaßnahmen und weitere Maßnahmen) entlang der Sanierungs-, bzw. Entwicklungsziele
Konkretisiert Schlüsselmaßnahmen der Sanierung und Stadterneuerung (Was sind die nächsten Schritte?)
Legt Kostenrahmen der Schlüsselmaßnahmen fest, wo noch nicht durch VU erfolgt
IEK ist Ende 2022 inhaltlich fertig
IEK wird im Frühjahr 2023 zum Beschluss vorgelegt

## Slide 6: Integriertes Entwicklungskonzept für Blumenthal
1. Schlüsselmaßnahme: Aktivierung historisches Rathaus
Ziel: Rathaus für dauerhafte, möglichst öffentliche Nutzung herrichten
Nächster Schritt lt. IEK: Machbarkeitsstudie u.a. zu der Frage, ob und wie Nutzung durch Stadtteilbibliothek möglich
Bezug zu Sanierungszielen: Eigenes Sanierungsziel Aktivierung ehemaliges Rathausgebäude (Sanierungsziel 3), Aktivierung leerstehender Gebäudepotenziale (Sanierungsziel 6); Anpassung der Gebäude an die veränderten Nutzungsanforderungen in Bezug auf das Klima und die Teilhabe-, Nutzungs- und Wohnanforderungen der Bewohner:innen/Nutzer:innen (Sanierungsziel (8)

## Slide 7: Integriertes Entwicklungskonzept für Blumenthal
2. Schlüsselmaßnahme: Wegeverbindungen Kämmerei-Quartier - Zentrum
Ziele: attraktive Fuß- und Radwege-Verbindung zwischen Marktplatz und Kämmerei-Quartier
Nächster Schritt lt. IEK: Rahmenplanung BWK-Gelände ausschreiben, vergeben, erarbeiten (Teilbereich Erschließungs- und Freiraumplanung), Freilegung Grundstück Nebengebäude historisches Rathaus
Bezug zu den Sanierungs- und Entwicklungszielen: Notwendig, um Impulswirkung des Kämmerei-Quartiers für die Entwicklung des Stadtteilzentrums zu nutzen (Sanierungsziel 1), Verbesserung der Wegeinfrastruktur und Erreichbarkeit im Umweltverbund (Sanierungsziel 12)

## Slide 8: Integriertes Entwicklungskonzept für Blumenthal
3. Schlüsselmaßnahme: Freiraum- und verkehrsplanerische Neugestaltung des Marktplatz und der südlichen Mühlenstraße
Ziele: Marktplatz als zentralen, identifikationsstiftenden Ort stärken, zum Scharnier zwischen Zentrum und Kämmereiquartier ausbauen, öffentlichen Raum als Begegnungsort gestalten
Nächster Schritt lt. IEK: Freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb mit Öffentlichkeitsbeteiligung
Bezug zu den Sanierungs- und Entwicklungszielen: Eigenes Sanierungsziel (Ziel 2); Stärkung und Schaffung von multifunktionalen, konsumfreien und klimaangepassten Freiräumen (Ziel 11)

## Slide 9: Integriertes Entwicklungskonzept für Blumenthal
4. Schlüsselmaßnahme: Neue Mischung Blumenthal
Ziele: Leerstand in Erdgeschossen beseitigen, sinnvolle Nutzungen etablieren und ggfs. erforderliche Umbauten für aktuelle Anforderungen umsetzen
Nächster Schritt lt. IEK: Etablierung Leerstandsmanagement; Ansprache und Begleitung von Eigentümer:innen, ggfs. Zwischennutzungswettbewerb, Trägermodelle mit kulturellen, sozialen, bildungsbezogenen Nutzungen erproben
Bezug zu den Sanierungs- und Entwicklungszielen: Eigenes Sanierungsziel (Ziel 1); ggfs. Anpassung der Gebäude an die veränderten Nutzungsanforderungen in Bezug auf das Klima und die Teilhabe-, Nutzungs- und Wohnanforderungen (Ziel 8); Entwicklung, Anpassung und Bündelung von Angeboten und Infrastrukturen im Quartier an die Anforderungen der Bewohner:innen (Ziel 9)

## Slide 10: Integriertes Entwicklungskonzept für Blumenthal
5. Schlüsselmaßnahme: Aufwertung der Landrat-Christians-Straße zur Stadtteiladresse
Ziele: als Stadtteiladresse wahrnehmbar machen, Gestaltung und funktionale Stärkung als zentraler Versorgungsbereich, klimafreundliche Mobilitätsarten stärken, öffentlichen Raum als Begegnungs- und Lebensort gestalten, attraktive Querungen herstellen um Impuls aus Kämmereiquartier zu ermöglichen
Nächster Schritt lt. IEK: Verkehrs- und Freiraumkonzept, in Abstimmung mit Entwicklung Markplatz und südliche Mühlenstraße
Bezug zu den Sanierungs- und Entwicklungszielen: Eigenes Sanierungsziel (Ziel 4); Verbesserung der Wegeinfrastruktur und Erreichbarkeit im Umweltverbund (Ziel 12)

## Slide 11: Integriertes Entwicklungskonzept für Blumenthal
6. Schlüsselmaßnahme: Entwicklungsimpuls George-Albrecht-Straße
Ziele: Sicherstellung gesunder Wohnverhältnisse, Verbesserung Wohnumfeld und öffentlicher Raum (Klimaaspekte), Angebote für Kinder und Jugendliche etablieren, Nutzung für mindergenutzte Parkplatzfläche
Nächster Schritt lt. IEK: Kontakt zu Eigentümer:innen; Strategie- und Machbarkeitsstudie zu Sanierungsmöglichkeiten, Nachverdichtung oder (Teil-) Freilegung
Bezug zu den Sanierungs- und Entwicklungszielen: Eigenes Sanierungsziel (Ziel 5); Aktivierung brachliegender, leerstehender und untergenutzter Grundstücks-, Stellplatz- und Gebäudepotenziale (Ziel 6); Entwicklung bedarfsgerechter Wohnangebote zur Förderung gesunder und klimaangepasster Wohnverhältnisse mit niedrigen Energiekosten (Ziel 10)

## Slide 12: Integriertes Entwicklungskonzept für Blumenthal
7. Schlüsselmaßnahme: Standort für eine Stadtteilbibliothek
Ziele: Standort für eine Stadtteilbibliothek finden, ggfs. Umbau
Nächster Schritt lt. IEK: Machbarkeitsstudie für das historische Rathaus: Ist Bibliotheksnutzung dort möglich, welche Umbauten sind ggfs. erforderlich
Bezug zu den Sanierungs- und Entwicklungszielen: Eigenes Sanierungsziel (Ziel 9)

## Slide 13: Integriertes Entwicklungskonzept für Blumenthal
8. Schlüsselmaßnahme: Bahrsplate
Ziele: Angebote für verschiedene Zielgruppen, Maßnahmen für Klimaschutz und Klimaanpassung, Qualifizierung Erinnerungsort, Erweiterung Grünfläche um Brache an der Hafenspitze, Weserbezug stärken, öffentliche Toilette
Nächster Schritt lt. IEK: Freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb mit Öffentlichkeitsbeteiligung
Bezug zu den Sanierungs- und Entwicklungszielen: Zeitgemäße Gestaltung des stadtteilübergreifenden Freiraums „Bahrsplate“ (Ziel 14), Stärkung und Schaffung von multifunktionalen, konsumfreien und klimaangepassten Freiräumen (Ziel 11)

## Slide 14: Integriertes Entwicklungskonzept für Blumenthal
9. Schlüsselmaßnahme: Neuorganisation gesellschaftlicher Quartiersbedarfe
Ziele: bedarfsgerechte Ergänzung sozialer, kultureller und bildungsbezogener Angebote, Synergien zwischen Einrichtungen verbessern, langfristig bezahlbare Mieten für gemeinnützige Nutzungen sicherstellen
Nächster Schritt lt. IEK: mit Akteuren vor Ort Bedarfe und Nutzungen konkretisieren, Standorte prüfen: Nachnutzung von Bestandsgebäuden oder Neubau
Bezug zu den Sanierungs- und Entwicklungszielen: Entwicklung, Anpassung und Bündelung von Angeboten und Infrastrukturen im Quartier an die Anforderungen der Bewohner:innen (Ziel 9), ggfs. Sensibilisierung, Bewahrung und Inwertsetzung der stadtbildprägenden Bausubstanz (Ziel 8)

## Slide 15: Integriertes Entwicklungskonzept für Blumenthal
10. Schlüsselmaßnahme: Förderung privater Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Ziele: Anteil der Gebäude mit (hohem) Sanierungsbedarf stark verringern, Stadtbild erhalten und verbessern, Energieverbrauch verringern, Stadtklima verbessern.
Nächster Schritt lt. IEK: Förderrichtlinie beschließen, Beratungsstelle einrichten, Kontakt zu Eigentümer:innen suchen
Bezug zu den Sanierungs- und Entwicklungszielen: Bewahrung und Inwertsetzung der stadtbildprägenden Bausubstanz unter Berücksichtigung des Klimaschutzes und der Klimaanpassung (Ziel 7) Anpassung der Gebäude an die veränderten Nutzungsanforderungen in Bezug auf das Klima und die Teilhabe-, Nutzungs- und Wohnanforderungen der Bewohner:innen/Nutzer:innen (Ziel 8);

## Slide 16: Integriertes Entwicklungskonzept für Blumenthal
11. Schlüsselmaßnahme: Einrichtung eines Standort- und Leerstandsmanagements
Ziele: Beratung zu Modernisierungs- und Instandsetzungsförderung, treibt Matching-Prozess zwischen raumsuchenden Nutzungen und Eigentümer:innen voran: Fördert Neue Mischung Blumenthal
Nächster Schritt lt. IEK: Einrichtung einer Anlaufstelle für gebündelte Beratung zu Fördermöglichkeiten, Aufbau und Pflege Leerstandskataster, Ansprache von Privaten, Vernetzung mit Aktiven und Vereinen
Bezug zu den Sanierungs- und Entwicklungszielen: grundlegend für Sanierungsziele 7 Sensibilisierung, Bewahrung und Inwertsetzung der stadtbildprägenden Bausubstanz als besonderes Gut und 8 Anpassung der Gebäude an die veränderten Nutzungsanforderungen in Bezug auf das Klima und die Teilhabe-, Nutzungs- und Wohnanforderungen der Bewohner:innen/Nutzer:innen

## Slide 17: Integriertes Entwicklungskonzept für Blumenthal
12. Schlüsselmaßnahme: Verfügungsfonds
Ziele: Aktivierung und Stärkung des lokalen Engagements
Nächster Schritt lt. IEK: Verabschiedung einer Förderrichtlinie, Etablierung von Beratungsstrukturen
Bezug zu den Sanierungs- und Entwicklungszielen: Sanierungsziele sind Kriterium für Förderentscheidungen

## Slide 18: Integriertes Entwicklungskonzept für Blumenthal
13. Schlüsselmaßnahme: Möglichkeiten für aktiven Zwischenerwerb prüfen
Ziele: Möglichkeit schaffen, Problemimmobilien, Leerstände im Falle nichtkooperativer Eigentümer:innen aufzukaufen und im Sinne der Sanierungsziele zu entwickeln
Nächster Schritt lt. IEK: Vorantreiben politischer Willensbildung, rechtliche Klärungen
Bezug zu den Sanierungs- und Entwicklungszielen: Grundlegend für Sanierungsziel 7: Sensibilisierung, Bewahrung und Inwertsetzung der stadtbildprägenden Bausubstanz und 8: Anpassung der Gebäude an die veränderten Nutzungsanforderungen in Bezug auf das Klima und die Teilhabe-, Nutzungs- und Wohnanforderungen der Bewohner:innen/Nutzer:innen

## Slide 19: Ausblick
Sommer 2020
Beschluss Vorbereitende Untersuchungen
Sommer 2022
Beschluss Sanierungsgebiet
Herbst/Winter 2022
Entwicklung Integriertes Entwicklungskonzept
Beschluss und Ausschreibung Sanierungsträger
Etablierung von Begleitgremien
Frühjahr 2023
Beschluss Integriertes Entwicklungskonzept
Vertragsschluss Sanierungsträger
2035
Ab Sommer 2023
Umsetzung Maßnahmen